|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA: 25 DE ABRIL DE 2020 HORA: 9:15 PM | | |
| LUGAR: TEAMS | | |
| NUMERO DE ACTA: | | |
| PERSONA RESPONSABLE: NANCY ALEJANDRA SANCHEZ SERRATO | | |
| ANDRES LEONARDO GARCIA RINCON  MATEO PEREA BORBON  JONATAN JIMÉNEZ | | |
| TEMA GENERAL: Planeación | | |
| PARTICIPANTES: NANCY ALEJANDRA SANCHEZ SERRATO | | |
| ANDRES LEONARDO GARCIA RINCON  MATEO PEREA BORBON  JONATAN JIMÉNEZ | | |
| TEMAS | | |
| * funcionalidad de la aplicación * Definición de actividades individuales y grupales * Fechas de las siguientes reuniones | | |
|  | | |
| CONCLUSIONES: | | |
| * Se definieron fechas de reuniones * Realización de las tareas de la funcionalidad de la aplicación * Fechas de entregas de tareas | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| TAREAS | | |
| PERSONA ASIGNADA | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| Alejandra Sánchez | Realizar y subir actas al GitHub | 01/04/2020 |
| Alejandra Sánchez, Andrés García, Mateo Perea y Jonatan Jiménez | Realización de funcionalidad de registro y login | 31/03/2020 |
| Alejandra Sánchez | Actualización de tareas en el zenhub | 26/03/2020 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| FIRMAS: | | |
| Andrés García MATEO PEREA JONATAN JIMÉNEZ ALEJANDRA Sánchez | | |